Claude Code로

Debit Note 시스템 개발하기

비개발자를 위한 단계별 실전 가이드

기술 스택: Python + FastAPI + React + Ant Design + PostgreSQL

개발 환경: 로컬 PC (Docker 기반)

작성일: 2026년 2월

# 1. Claude Code란 무엇인가?

Claude Code는 Anthropic이 만든 터미널(명령줄) 기반 AI 코딩 도구입니다. 한국어로 "이런 기능 만들어줘"라고 말하면, Claude가 직접 코드를 작성하고 실행합니다.

### 비개발자가 하는 역할

| 변관님이 하는 일 | Claude Code가 하는 일 |
| --- | --- |
| 한국어로 원하는 기능 설명 | 코드 작성 및 파일 생성 |
| 결과를 브라우저에서 확인 | 서버 실행 및 테스트 |
| "이 부분 수정해줘" 피드백 | 버그 수정 및 기능 개선 |
| "다음 단계 진행해" 지시 | 다음 모듈 개발 및 연동 |

✔ TIP: 코드를 읽거나 직접 수정할 필요가 전혀 없습니다. 모든 것을 한국어로 지시하면 됩니다.

# 2. 사전 준비 (설치)

개발을 시작하기 전에 PC에 설치해야 할 프로그램들입니다. 아래 순서대로 설치하세요.

## 2.1 필수 설치 프로그램

| 프로그램 | 용도 | 설치 방법 |
| --- | --- | --- |
| Node.js (v20+) | 프론트엔드 실행 | nodejs.org 에서 LTS 버전 다운로드 |
| Python (3.11+) | 백엔드 실행 | python.org 에서 다운로드 |
| Docker Desktop | DB/서버 컨테이너 | docker.com 에서 다운로드 |
| Git | 코드 버전 관리 | git-scm.com 에서 다운로드 |
| VS Code | 코드 편집기 (선택) | code.visualstudio.com |
| Claude Code | AI 코딩 도구 | 터미널에서 npm install -g @anthropic-ai/claude-code |

## 2.2 Claude Code 설치 방법

모든 프로그램을 설치한 후, 터미널(명령 프롬프트)을 열고 아래 명령어를 입력합니다:

- Claude Code 설치

npm install -g @anthropic-ai/claude-code

- 프로젝트 폴더 만들기

mkdir eximuni-debitnote

cd eximuni-debitnote

- Claude Code 실행

claude

이제 Claude Code가 실행되며, 한국어로 명령을 입력할 수 있습니다.

✔ TIP: Windows는 PowerShell 또는 명령 프롬프트, Mac은 Terminal을 사용하세요.

⚠ 주의: Claude Code 사용에는 Anthropic API 키가 필요합니다. console.anthropic.com 에서 가입 후 API 키를 발급받으세요.

# 3. 개발 시작하기 - 단계별 명령어

Claude Code를 실행한 후, 아래와 같이 한국어로 명령하면 됩니다. 각 단계에서 입력할 명령어와 예상 결과를 안내합니다.

## STEP 1: 프로젝트 초기 세팅 (Day 1)

Claude Code에 입력할 명령:

이 프로젝트는 베트남 물류 회사 EXIMUNI의 Debit Note(청구서) 자동 생성 시스템이다.

기술스택: Python FastAPI(백엔드) + React Ant Design(프론트) + PostgreSQL(데이터베이스)

Docker Compose로 개발환경을 구성해줘. PostgreSQL, Redis, 백엔드, 프론트엔드 컨테이너 포함.

예상 결과: Claude가 docker-compose.yml, Dockerfile, 프로젝트 구조를 자동 생성합니다.

✔ TIP: "프로젝트 세팅해줘" 한 마디로 충분합니다. Claude가 알아서 모든 구조를 만들어줍니다.

## STEP 2: 데이터베이스 구축 (Day 2-3)

Claude Code에 입력:

설계서에 있는 PostgreSQL 스키마대로 DB 테이블을 만들어줘.

roles, users, clients, shipments, debit_notes, fee_categories 등 전체 테이블 생성해줘.

트리거도 만들어줘: debit_note 번호 자동생성, 합계 자동계산, 감사로그.

예상 결과: 20개 이상의 DB 테이블이 자동 생성되고, Docker로 DB 서버가 실행됩니다.

## STEP 3: 백엔드 API 개발 (Day 4-10)

Claude Code에 입력:

로그인/로그아웃 API를 만들어줘. JWT 토큰 방식으로.

거래처(Client) CRUD API를 만들어줘.

거래 데이터(Shipment) CRUD API를 만들어줘. 중복 HBL/MBL 감지 포함.

Debit Note 생성 API를 만들어줘. 거래처별로 필터링해서 생성하고, 환율 적용, VAT 8% 계산 포함.

승인/거절 워크플로우 API를 만들어줘.

✔ TIP: 한 번에 모든 API를 만들지 말고, 하나씩 지시하세요. 확인하고 다음으로 넘어가는 것이 좋습니다.

## STEP 4: 화면(UI) 개발 (Day 11-18)

Claude Code에 입력:

로그인 화면을 만들어줘. 사용자명/비밀번호 입력, Ant Design 컴포넌트 사용.

대시보드 화면을 만들어줘. 미승인 Debit Note 수, 이번달 청구액, 최근 활동 표시.

거래처 관리 화면을 만들어줘. 목록/등록/수정/삭제 기능.

Debit Note 생성 화면을 만들어줘. 거래처 선택 → 기간 선택 → 거래 목록 확인 → 환율 입력 → 미리보기 → 생성 버튼.

Debit Note 검토/승인 화면을 만들어줘. 상세 보기 + 승인/거절 버튼 + 코멘트 입력.

확인 방법: 브라우저에서 http://localhost:3000 열고 화면을 직접 확인합니다.

## STEP 5: Excel 출력 기능 (Day 19-22)

Claude Code에 입력:

NEXCON Debit Note Excel 출력 기능을 만들어줘.

IMPORT 시트: 컬럼 A-BM, 데이터 16행부터, 비용컬럼 M-AT, 합계 BC-BF

EXPORT 시트: 컬럼 A-AQ, 데이터 16행부터, 비용컬럼 M-AH, 합계 AI-AL

환율은 D9 셀에 설정. VAT 8%는 현지비용(Z-AT)에만 적용, 운임은 VAT 0%.

빈 열 자동 숨김, 중복 HBL/MBL 하이라이트 기능 포함.

✔ TIP: 이미 분석한 NEXCON 기술사양서를 함께 제공하면 더 정확하게 구현됩니다.

## STEP 6: 테스트 및 완성 (Day 23-25)

Claude Code에 입력:

전체 기능을 테스트해줘. 로그인부터 Debit Note 생성, Excel 다운로드까지 전체 흐름.

버그가 있으면 수정해줘.

샘플 데이터를 넣어줘. NEXCON 거래 10건 정도.

# 4. 핵심 명령어 패턴 (비개발자용)

Claude Code에서 자주 사용하는 명령어 패턴입니다. 이것만 알면 충분합니다.

### 개발 지시

| 상황 | 입력할 명령어 |
| --- | --- |
| 새 기능 만들기 | "거래처 관리 기능을 만들어줘" |
| 기존 기능 수정 | "로그인 화면에 비밀번호 찾기 기능 추가해줘" |
| 버그 수정 | "로그인이 안 되는데 수정해줘" |
| 디자인 변경 | "대시보드의 배경색을 파란색으로 바꾸어줘" |
| 데이터 추가 | "테스트용 샘플 거래처 5개 데이터를 넣어줘" |

### 확인 및 실행

| 상황 | 입력할 명령어 |
| --- | --- |
| 서버 실행 | "docker compose up 으로 실행해줘" |
| 테스트 실행 | "전체 테스트 돌려줘" |
| 현재 상태 확인 | "현재 프로젝트 구조를 설명해줘" |
| 문제 해결 | "에러가 발생했는데 해결해줘" |

### 프로젝트 관리

| 상황 | 입력할 명령어 |
| --- | --- |
| Git 커밋 | "지금까지 작업한 내용을 git에 저장해줘" |
| 진행상황 | "설계서 기준으로 현재 진행률이 어느 정도인지 알려줘" |
| 백업 | "현재 코드를 백업해줘" |

# 5. 개발 일정 (예상)

Phase 1 (NEXCON 기반 핵심 기능) 기준으로, Claude Code로 개발 시 예상 일정입니다.

| 주차 | 작업 내용 | 변관님 역할 | 확인 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 프로젝트 세팅 + DB 구축 | 설치 확인 | docker compose up 실행 확인 |
| 2주차 | 인증 API + 거래처 API | API 응답 확인 | Swagger 문서 확인 |
| 3주차 | 거래 데이터 + Debit Note API | 계산 결과 확인 | VAT 계산 검증 |
| 4주차 | 로그인 + 대시보드 UI | 화면 디자인 피드백 | 브라우저에서 확인 |
| 5주차 | 거래 입력/관리 UI | 입력 폼 확인 | 데이터 입력 테스트 |
| 6주차 | Debit Note 생성 UI | 생성 플로우 확인 | 전체 플로우 테스트 |
| 7주차 | Excel 출력 기능 | Excel 파일 확인 | NEXCON 템플릿 비교 |
| 8주차 | 테스트 + 버그수정 + 완성 | 최종 테스트 | 실제 데이터로 검증 |

총 예상 기간: 8주 (Phase 1 기준). 전업 개발자가 하면 4개월인 작업을, Claude Code로 대폭 단축할 수 있습니다.

# 6. 자주 묻는 질문 (FAQ)

### Q: 코드를 전혀 모르는데 괜찮을까요?

A: 네, 괜찮습니다. Claude Code에 한국어로 원하는 것을 설명하면 됩니다. 다만, 결과를 확인하고 피드백을 주는 역할은 필요합니다.

### Q: 에러가 발생하면 어떻게 하나요?

A: 에러 메시지를 그대로 복사해서 Claude Code에 붙여넣고 "이 에러 해결해줘"라고 하면 됩니다.

### Q: 만들다 멈춰도 나중에 이어서 할 수 있나요?

A: 네, 가능합니다. Git으로 저장해두면 언제든 이어서 개발할 수 있습니다. 세션 종료 전에 "지금까지 작업 내용 git에 저장해줘"라고 하세요.

### Q: API 비용은 얼마나 드나요?

A: Anthropic API 요금제를 따릅니다. Claude Sonnet 모델 기준, 입력 100만 토큰당 $3, 출력 100만 토큰당 $15입니다. 이 프로젝트 규모면 Phase 1 전체에 약 $50-150 정도 예상됩니다. 정확한 비용은 console.anthropic.com에서 확인하세요.

### Q: 나중에 전문 개발자가 이어받을 수 있나요?

A: 네, 물론입니다. Claude Code가 생성하는 코드는 업계 표준을 따릅니다. Git으로 관리되므로 다른 개발자가 쉽게 이어받을 수 있습니다.

### Q: Cowork 모드(지금 사용 중)와 Claude Code의 차이는?

A: Cowork 모드는 문서 작성/분석/파일 관리에 특화된 데스크톱 도구입니다. Claude Code는 터미널에서 실행하며, 코드 작성/서버 실행/테스트 등 실제 개발 작업에 특화되어 있습니다. 설계는 Cowork에서, 개발은 Claude Code에서 하는 것이 좋습니다.

# 7. 다음 단계

설계서가 완성되었으므로, 이제 실제 개발을 시작할 수 있습니다.

### 즉시 할 수 있는 것

- Node.js, Python, Docker, Git 설치

- Anthropic 계정 가입 및 API 키 발급 (console.anthropic.com)

- Claude Code 설치 (npm install -g @anthropic-ai/claude-code)

- 프로젝트 폴더 만들고 Claude Code 실행

- 설계서를 Claude Code에 제공하고 개발 시작

### 이미 완성된 산출물

| 문서 | 설명 |
| --- | --- |
| 시스템 설계서 (v1.0) | 요구사항 38개 + DB 스키마 20개 테이블 + API 40개+ + 3단계 개발계획 |
| 거래처 비교표 (31사) | 31개 거래처의 템플릿 분석, 복잡도, 개발 단계 분류 |
| NEXCON 기술사양서 | IMPORT/EXPORT 컬럼 매핑, 수식 체계, VAT 규칙 |

✔ TIP: Claude Code에서 개발 시작할 때, 이 설계서들을 프로젝트 폴더에 넣어두면 Claude가 참고하여 더 정확하게 개발합니다.

문서 버전: 1.0 | 작성일: 2026년 2월